# Anforderungen
# Ziel ist es, eine Web-Applikation für die Verwaltung der eigenen Medien (Filme, Serien, ...) zu entwickeln. Details des jeweiligen Films soll von dritten bezogen werden können: z.B. Über Imdb soll eine Zusammenfassung sowie ein Thumbnail / Titelbild des Filmes angezeigt werden können. Des Weiteren müssen die Filme über eine Administrationsoberfläche verwaltet werden können. Als Nice-To-Have sollten die einzelnen Medien nur Benutzern mit bestimmten Rechten zur Auswahl angezeigt werden können.
# Annahmen:
# Die Medien sind auf dem Filesystem vorhanden und werden nicht als solches in der Datenbank abgespeichert (Ressourcen schonen)
# Filesystem: direktes Laden / Abspielen des Films / der Serie ...
# DVD / Video: Info
# Beschreibung von IMDB wird als Link bereitgestellt (IMDB API)
# Medien werden vom Benutzer beschriftet / beschrieben / bewertet
# ToDo:
# Abklären, wie Thumbnails generiert werden können (3rd-Party-Library --> JMF?)
# VCS: Git, Perforce?
# Planung / Stories
### Infrastruktur:
- Web-Server (inkl. Servlet-Container, z.B. Tomcat)
- Datenbank
Die Infrastruktur muss bereits vorhanden sein und ist nicht Bestandteil des Projekts bzw. der Planung --> XAMPP / LAMPP.
### Stories
- Datenbankdesign
  - Medienverwaltung (2d) -> Prio 1
  - Benutzerverwaltung (3d) -> Prio 4
- Layout (5d) -> Prio 1
- Startseite (5d)
  - Suchfeld (2d) -> Prio 1
  - Tree / Liste (Kategorien) (2d) -> Prio 2
  - Login-Link (1d) -> Prio 3
- Detailansicht (5d)
  - IMDB-Link (2d) -> Prio 2
  - Thumbnail? (3d) -> Prio 3 / 4
    - Eigenes Bild
    - „Random“-Image aus dem Film generieren
  - Beschreibung (1d) -> Prio 1
  - Bewertung (2d) -> Prio 4
- Verwaltung / Backend / allenfalls auch im Frontend integriert (Wiki-Style)
  - Login (3d) -> Prio 3
  - Neue Medien hinzufügen (5d) -> Prio 1
  - Medien bearbeiten (3d) -> Prio 3
    - Was wenn sich die Filestruktur geändert hat?
    - Verschieben / Kopieren der Medien auf dem Filesystem über Verwaltung realisieren?
      - Erkennen, dass sich die Struktur geändert hat --> User MUSS dies sofort bereinigen
  - Medien löschen (2d) -> Prio 4